YUKIMI DOCUMENTO INTERNO DEL EQUIPO

# Plan Interno de Arquitectura y Actividades

Construcción escalable, mantenible y orientada a cambios

| Proyecto | Yukimi Gestión |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 29 de julio de 2026 |
| Estado | Para revisión y validación |

Propósito del documento Definir la arquitectura, los patrones, las decisiones técnicas y el orden de actividades para construir y evolucionar el sistema con cambios localizados y verificables.

CONFIDENCIAL - Uso interno del equipo de desarrollo

# 1. Objetivo técnico

Construir Yukimi Gestión de forma incremental, con un núcleo de negocio estable y módulos desacoplados. Las reglas que cambian con frecuencia deberán residir en configuraciones o estrategias sustituibles, evitando modificaciones transversales y reduciendo el riesgo de regresiones.

Criterio rector Cada decisión técnica debe facilitar al menos una de estas propiedades: cambio localizado, pruebas independientes, consistencia transaccional, trazabilidad o sustitución de infraestructura.

# 2. Principios de arquitectura

| Principio | Aplicación práctica |
| --- | --- |
| Dominio primero | Modelar ventas, reservas, pagos, inventario, entregas e importaciones antes de diseñar pantallas. |
| Separación de responsabilidades | La lógica del negocio no dependerá del framework, la base de datos ni del proveedor de notificaciones. |
| Configuración antes que código rígido | Penalidades, plazos, categorías, umbrales y catálogos variables se almacenarán como datos configurables. |
| Consistencia transaccional | Toda operación que afecte varios módulos deberá completarse o revertirse como una unidad. |
| Eventos de dominio | Las acciones principales publicarán eventos para auditoría, notificaciones y proyecciones sin acoplar los módulos. |
| Pruebas desde el inicio | Cada regla crítica tendrá pruebas antes de integrarse con la interfaz. |
| Evolución compatible | Los cambios de datos se realizarán mediante migraciones versionadas y contratos estables. |
| Simplicidad deliberada | No se introducirán patrones o servicios distribuidos que no aporten valor al tamaño actual del sistema. |

# 3. Arquitectura recomendada

Se recomienda una arquitectura modular con enfoque Clean/Hexagonal. El dominio y los casos de uso constituyen el núcleo; la base de datos, almacenamiento, correo, push y frontend son adaptadores reemplazables.

| Capa | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Dominio | Entidades, objetos de valor, políticas, estados, eventos y reglas puras. |
| Aplicación | Casos de uso, comandos, consultas, coordinación de transacciones y autorización. |
| Puertos | Interfaces para repositorios, notificaciones, archivos, reloj, identificadores y auditoría. |
| Infraestructura | PostgreSQL/Supabase, Storage, servicios de correo, push, exportadores y adaptadores externos. |
| Presentación | API/funciones y aplicación web/PWA. |

## 3.1 Estructura lógica propuesta

src/domain/<modulo>: entidades, reglas, eventos y excepciones de negocio.

src/application/<modulo>: casos de uso, DTO, validadores y puertos.

src/infrastructure: repositorios, persistencia, storage, notificaciones y exportadores.

src/interfaces: endpoints, autenticación, serialización y manejo de errores.

src/shared: identificadores, fechas, moneda, resultado, paginación y utilidades sin reglas específicas.

tests/unit, tests/integration y tests/e2e organizados por módulo.

# 4. Patrones de diseño y uso previsto

| Patrón | Aplicación |
| --- | --- |
| Repository | Ocultar el acceso a PostgreSQL y permitir probar casos de uso con repositorios en memoria. |
| Unit of Work / Transacción | Coordinar venta, stock, pago e ingreso para confirmar o revertir la operación completa. |
| Strategy | Variar cálculos de penalidad, descuento, costo unitario y reglas VIP sin cambiar el caso de uso principal. |
| State / Máquina de estados | Controlar transiciones válidas de ventas, pagos, entregas, importaciones y conciliaciones. |
| Observer / Domain Events | Reaccionar a PagoConfirmado, StockBajo, ImportaciónRecibida o VentaAnulada para auditoría y notificaciones. |
| Adapter | Aislar Supabase, Storage, correo, push, Excel/PDF y futuras integraciones. |
| Factory | Crear exportadores, notificaciones y documentos según tipo o canal. |
| Specification | Construir filtros reutilizables de ventas, productos, clientes y movimientos. |
| Policy Object | Encapsular reglas como plazo de pago, elegibilidad VIP y liberación. |
| Outbox transaccional | Guardar eventos/notificaciones junto con la operación y enviarlos de forma segura posteriormente. |
| Idempotency Key | Evitar duplicados por doble clic o reintentos de red en pagos, ventas e importaciones. |
| Feature Flag / Configuración | Activar funciones pendientes o nuevas políticas sin despliegues riesgosos. |

# 5. Decisiones de diseño obligatorias

Usar UUID como identificador interno y códigos correlativos únicamente como identificadores visibles.

No almacenar un único campo de stock mutable sin historial; utilizar movimientos y saldos materializados protegidos por transacciones.

Separar estado comercial, estado de pago y estado de entrega.

Representar pagos, boletas y entregas como colecciones, no como columnas fijas Pago1, Pago2 o Boleta1.

Representar lotes para conservar costos distintos del mismo producto en importaciones diferentes.

Aplicar borrado lógico o anulación y nunca borrado físico de operaciones comerciales.

Usar valores monetarios decimales, no números flotantes.

Guardar todas las fechas en UTC y mostrarlas en la zona horaria de Perú.

Proteger archivos con rutas privadas y enlaces temporales.

Introducir índices, paginación y filtros desde la primera versión.

# 6. Orden de implementación por dependencias

| Orden | Bloque | Motivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fundaciones técnicas | Todo módulo depende de autenticación, errores, configuración, auditoría y migraciones. |
| 2 | Catálogos y productos | Define las referencias usadas por inventario, importaciones y ventas. |
| 3 | Almacenes e inventario | Es la base para reservas, ventas, preventas y entregas. |
| 4 | Clientes y VIP | Necesario para ventas, límites, historial y notificaciones. |
| 5 | Ventas, reservas y pagos | Núcleo operativo y principal fuente de ingresos. |
| 6 | Penalidades, anulaciones y devoluciones | Completa los escenarios alternativos del núcleo. |
| 7 | Boletas y entregas | Dependen de pagos confirmados y productos vendidos. |
| 8 | Importaciones y lotes | Alimenta inventario y preventas con costos reales. |
| 9 | Finanzas y conciliación | Consolida pagos, gastos, cuentas y bancos. |
| 10 | Notificaciones y reportes | Consume eventos de todos los módulos anteriores. |
| 11 | Frontend integral | Se construye sobre contratos estables y casos de uso probados. |
| 12 | Despliegue, aceptación y operación | Cierra calidad, seguridad y entrega. |

# 7. Lista de actividades paso a paso

La siguiente lista constituye el plan de trabajo recomendado. Cada fase posee entregables y un criterio de salida; no debe avanzarse a una fase dependiente sin cumplir el criterio indicado.

## Fase 0. Gobierno y preparación

| ID | Actividad | Resultado / criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Nombrar el proyecto, responsables y repositorios oficiales. | Repositorio y responsables definidos. |
| 0.2 | Crear tablero de trabajo con estados: Pendiente, En análisis, En desarrollo, En revisión, En pruebas y Terminado. | Tablero operativo. |
| 0.3 | Definir convención de ramas, commits, revisiones y versiones. | Guía de contribución. |
| 0.4 | Definir ambientes local, pruebas y producción. | Matriz de ambientes y secretos. |
| 0.5 | Registrar riesgos iniciales: infraestructura gratuita, almacenamiento, notificaciones y datos pendientes. | Registro de riesgos. |
| 0.6 | Aprobar la especificación de requisitos con el cliente. | ERS firmada o validada por escrito. |

## Fase 1. Línea base y trazabilidad

| ID | Actividad | Resultado / criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Convertir cada requisito funcional y no funcional en elementos del backlog. | Backlog con ID de requisito. |
| 1.2 | Crear matriz de trazabilidad requisito-caso de uso-prueba-pantalla. | Matriz inicial. |
| 1.3 | Clasificar puntos pendientes y asignar fecha de decisión. | Registro de decisiones pendientes. |
| 1.4 | Definir criterios de aceptación detallados para el MVP. | Criterios verificables. |
| 1.5 | Priorizar requisitos por entregas: núcleo, finanzas/importaciones y automatización. | Roadmap aprobado. |

## Fase 2. Modelado del dominio

| ID | Actividad | Resultado / criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Realizar sesiones de Event Storming para venta, pago, inventario, entrega e importación. | Mapa de eventos y comandos. |
| 2.2 | Definir contextos o módulos y sus límites. | Mapa de módulos. |
| 2.3 | Modelar entidades, objetos de valor y agregados. | Modelo de dominio. |
| 2.4 | Definir invariantes: stock no negativo, una venta-un cliente, conciliación única y pagos confirmados. | Catálogo de invariantes. |
| 2.5 | Diseñar máquinas de estados y transiciones válidas. | Diagramas de estados. |
| 2.6 | Definir eventos de dominio y consumidores. | Catálogo de eventos. |
| 2.7 | Documentar decisiones mediante ADR. | ADR iniciales aprobados. |

## Fase 3. Diseño de datos

| ID | Actividad | Resultado / criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Diseñar el modelo entidad-relación completo. | DER validado. |
| 3.2 | Definir claves, restricciones, índices y políticas de borrado lógico. | Diccionario de datos. |
| 3.3 | Modelar lotes, existencias y movimientos de inventario. | Diseño de inventario. |
| 3.4 | Modelar ventas, detalles, pagos, constancias, penalidades, boletas y entregas como relaciones uno-a-muchos. | Diseño comercial. |
| 3.5 | Modelar importaciones, cajas, productos esperados, incidencias y costos. | Diseño logístico. |
| 3.6 | Modelar cuentas, movimientos, préstamos, archivos bancarios y conciliaciones. | Diseño financiero. |
| 3.7 | Definir auditoría, outbox y configuraciones. | Tablas transversales. |
| 3.8 | Crear migraciones iniciales y datos semilla. | Base reproducible desde cero. |

## Fase 4. Esqueleto técnico

| ID | Actividad | Resultado / criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Crear la estructura modular del backend y sus reglas de dependencias. | Proyecto compilable. |
| 4.2 | Configurar validación de entrada, manejo global de errores y formato de respuesta. | Infraestructura transversal. |
| 4.3 | Configurar autenticación, autorización y políticas de acceso. | Acceso seguro probado. |
| 4.4 | Implementar repositorios base, transacciones y utilidades de paginación. | Puertos e infraestructura inicial. |
| 4.5 | Implementar auditoría y correlación de solicitudes. | Trazabilidad técnica. |
| 4.6 | Configurar OpenAPI/Swagger y documentación viva. | Contrato consultable. |
| 4.7 | Configurar pruebas, cobertura, lint, formateo y GitHub Actions. | CI obligatoria en cada cambio. |

## Fase 5. Productos e inventario

| ID | Actividad | Resultado / criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Implementar categorías, franquicias, productos y variantes. | CRUD y búsquedas probadas. |
| 5.2 | Implementar códigos automáticos e idempotentes. | Códigos únicos. |
| 5.3 | Implementar almacenes y existencias por variante y lote. | Consulta de stock por almacén. |
| 5.4 | Implementar movimientos de inventario y ajustes autorizados. | Historial completo. |
| 5.5 | Implementar reservas, liberaciones y transferencias entre almacenes. | Operaciones transaccionales. |
| 5.6 | Implementar registro de daño, pérdida, regalo y dinámica. | Salidas especiales. |
| 5.7 | Implementar stock mínimo y evento StockBajo. | Alertas preparadas. |
| 5.8 | Implementar generación de QR y etiquetas. | Etiqueta descargable. |
| 5.9 | Ejecutar pruebas concurrentes sobre la última unidad. | Stock negativo imposible. |

## Fase 6. Clientes y VIP

| ID | Actividad | Resultado / criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Implementar ficha, búsqueda y desactivación de clientes. | Gestión de clientes. |
| 6.2 | Implementar condición VIP e historial de cambios. | VIP auditable. |
| 6.3 | Implementar límites y plazos como políticas configurables. | Reglas sustituibles. |
| 6.4 | Implementar historial de morosidad, liberaciones y penalidades. | Vista de riesgo del cliente. |

## Fase 7. Ventas, reservas y pagos

| ID | Actividad | Resultado / criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Implementar venta borrador y validación una venta-un cliente. | Creación base. |
| 7.2 | Implementar detalles con varios productos, almacenes, precios y descuentos. | Venta multítem. |
| 7.3 | Implementar confirmación transaccional de venta y reserva de stock. | Venta consistente. |
| 7.4 | Implementar plazos, vencimientos y excepciones de tres semanas/VIP. | Fechas calculadas. |
| 7.5 | Implementar pagos parciales y pagos divididos por medio. | Pagos flexibles. |
| 7.6 | Implementar carga privada de constancias. | Evidencia accesible. |
| 7.7 | Implementar confirmación de pago y generación automática del ingreso. | Sin doble registro. |
| 7.8 | Implementar saldos, estados y eventos PagoConfirmado/PagoVencido. | Cálculo probado. |
| 7.9 | Agregar claves de idempotencia en confirmaciones. | Sin duplicados por reintento. |

## Fase 8. Penalidades y operaciones reversas

| ID | Actividad | Resultado / criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Implementar Strategy para penalidad diaria y penalidad por categoría. | Reglas intercambiables. |
| 8.2 | Implementar cancelación dentro y fuera de 24 horas. | Cálculos probados. |
| 8.3 | Implementar solicitud y aprobación de liberación. | Doble paso controlado. |
| 8.4 | Implementar devolución de adelanto conforme a la configuración aprobada. | Flujo financiero completo. |
| 8.5 | Implementar devoluciones y cambios con movimientos compensatorios. | Historial sin borrado. |
| 8.6 | Implementar anulación de venta mediante operación compensatoria. | Venta anulada y efectos revertidos. |

## Fase 9. Boletas y entregas

| ID | Actividad | Resultado / criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Implementar registro de boletas por pago. | Varias boletas por venta. |
| 9.2 | Implementar almacenamiento privado de archivos de boleta. | Archivos protegidos. |
| 9.3 | Implementar anulación y nota de crédito. | Trazabilidad tributaria manual. |
| 9.4 | Implementar entregas parciales y detalle de unidades. | No se entrega más de lo vendido. |
| 9.5 | Implementar agencias, motorizados, seguimiento y costos. | Gestión logística. |
| 9.6 | Implementar acumulación en almacén. | Productos reservados al cliente. |
| 9.7 | Implementar recordatorios de lunes y jueves. | Despachos visibles. |

## Fase 10. Importaciones y costos

| ID | Actividad | Resultado / criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Implementar proveedores, operadores y catálogos logísticos. | Entidades reutilizables. |
| 10.2 | Implementar importaciones y su máquina de estados. | Flujo logístico probado. |
| 10.3 | Implementar cajas con correlativo propio y contenido. | Trazabilidad por caja. |
| 10.4 | Implementar fechas estimadas, seguimiento y alertas de retraso. | Alertas generadas. |
| 10.5 | Implementar preventas asociadas a unidades esperadas. | Sobreventa de preventa impedida. |
| 10.6 | Implementar recepción, lotes y movimientos de ingreso a stock. | Costo y cantidad por lote. |
| 10.7 | Implementar incidencias y reclamos al seguro. | Faltantes documentados. |
| 10.8 | Implementar la estrategia de costo unitario cuando el negocio confirme la regla. | Cálculo o captura final validada. |

## Fase 11. Finanzas y conciliación

| ID | Actividad | Resultado / criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | Implementar cuentas BCP, Scotiabank, Yape y Efectivo. | Saldos por cuenta. |
| 11.2 | Implementar categorías editables e ingresos/gastos manuales. | Libro financiero. |
| 11.3 | Implementar transferencias internas sin impacto en resultado. | Doble movimiento vinculado. |
| 11.4 | Implementar préstamos, cuotas y vencimientos. | Saldo de deuda. |
| 11.5 | Implementar cierre diario de efectivo. | Diferencias registradas. |
| 11.6 | Definir y validar la plantilla Excel bancaria. | Contrato de importación. |
| 11.7 | Implementar carga, normalización y prevención de duplicados. | Movimientos importados una sola vez. |
| 11.8 | Implementar Specification de coincidencias por fecha e importe. | Sugerencias de conciliación. |
| 11.9 | Implementar confirmación manual y restricción de conciliación única. | Conciliación segura. |
| 11.10 | Implementar cálculo de margen por lote, producto y venta. | Reportes de rentabilidad. |

## Fase 12. Notificaciones, reportes y exportaciones

| ID | Actividad | Resultado / criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | Implementar centro de notificaciones y estados por usuaria. | Bandeja interna. |
| 12.2 | Implementar outbox y procesador de eventos pendientes. | Envío confiable. |
| 12.3 | Implementar adaptador de push y solicitud de permisos. | Push funcional. |
| 12.4 | Implementar adaptador de correo y plantilla de resumen semanal. | Correo configurable. |
| 12.5 | Implementar tareas programadas para vencimientos, tarjeta, SUNAT e importaciones. | Alertas generadas sin acción manual. |
| 12.6 | Implementar panel principal y consultas optimizadas. | Indicadores acordados. |
| 12.7 | Implementar reportes semanales. | Datos consistentes. |
| 12.8 | Implementar exportadores Excel y PDF mediante Factory. | Archivos verificables. |

## Fase 13. Frontend y experiencia de usuario

| ID | Actividad | Resultado / criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| 13.1 | Definir arquitectura frontend, rutas, estados y permisos. | Base navegable. |
| 13.2 | Crear sistema de diseño con tipografía, colores, componentes y estados. | Biblioteca visual. |
| 13.3 | Diseñar prototipos de panel, productos, venta rápida, cliente, importación y finanzas. | Prototipos validados. |
| 13.4 | Implementar autenticación y navegación responsive. | Acceso en móvil y PC. |
| 13.5 | Implementar pantallas módulo por módulo sobre contratos estables. | Flujos completos. |
| 13.6 | Implementar formularios con guardado seguro, validación y prevención de doble envío. | Interacción robusta. |
| 13.7 | Implementar PWA, caché controlada y actualizaciones de versión. | Instalación funcional. |
| 13.8 | Realizar pruebas de usabilidad durante lives, ferias y operación diaria. | Ajustes de velocidad y claridad. |

## Fase 14. Calidad, seguridad y rendimiento

| ID | Actividad | Resultado / criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| 14.1 | Completar pruebas unitarias de todas las políticas y cálculos. | Cobertura crítica. |
| 14.2 | Completar pruebas de integración por caso de uso. | Persistencia validada. |
| 14.3 | Completar pruebas E2E de escenarios felices y alternativos. | Flujos reales automatizados. |
| 14.4 | Ejecutar pruebas concurrentes y de idempotencia. | Sin duplicados ni stock negativo. |
| 14.5 | Revisar políticas de seguridad y acceso a archivos. | Auditoría de seguridad. |
| 14.6 | Optimizar índices, consultas, paginación y tamaño de archivos. | Rendimiento objetivo. |
| 14.7 | Probar recuperación ante errores y operaciones compensatorias. | Datos consistentes tras fallas. |
| 14.8 | Ejecutar respaldo y restauración de prueba. | Recuperación verificada. |

## Fase 15. Despliegue y aceptación

| ID | Actividad | Resultado / criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| 15.1 | Crear proyectos de infraestructura y configurar secretos por ambiente. | Ambientes aislados. |
| 15.2 | Configurar despliegue automático desde la rama aprobada. | Publicación reproducible. |
| 15.3 | Aplicar migraciones y datos iniciales en producción. | Base productiva lista. |
| 15.4 | Configurar monitoreo de errores, almacenamiento y cuotas. | Alertas operativas. |
| 15.5 | Cargar datos iniciales y validar saldos de apertura. | Información de inicio aprobada. |
| 15.6 | Realizar pruebas de aceptación con Lorena y Camila. | Acta de aceptación. |
| 15.7 | Capacitar a las administradoras y entregar manual breve. | Usuarias capacitadas. |
| 15.8 | Definir periodo de estabilización y canal de incidencias. | Plan de soporte inicial. |

## Fase 16. Operación y evolución

| ID | Actividad | Resultado / criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| 16.1 | Revisar semanalmente errores, cuotas y notificaciones fallidas durante la estabilización. | Informe de operación. |
| 16.2 | Registrar cambios solicitados y realizar análisis de impacto antes de implementarlos. | Solicitud de cambio trazable. |
| 16.3 | Actualizar requisitos, ADR, migraciones, pruebas y documentación con cada cambio. | Documentación sincronizada. |
| 16.4 | Publicar versiones pequeñas, reversibles y observables. | Riesgo de despliegue reducido. |
| 16.5 | Reevaluar la infraestructura cuando el volumen se acerque a los límites gratuitos. | Plan de capacidad anticipado. |

# 8. Criterios de control de cambios

Toda nueva necesidad debe vincularse con un requisito o solicitud de cambio identificada.

Antes de desarrollar se debe analizar el impacto en dominio, datos, API, interfaz, seguridad, migraciones y pruebas.

Una regla variable debe implementarse mediante configuración, Strategy o Policy antes de introducir condiciones dispersas.

Las transiciones nuevas deben agregarse a la máquina de estados y a sus pruebas.

Las integraciones nuevas deben implementarse mediante puertos y adaptadores.

Todo cambio de base de datos debe incluir migración, retrocompatibilidad y estrategia de datos existentes.

No se publica una versión con pruebas fallidas, migraciones no verificadas o documentación desactualizada.

# 9. Definición de terminado

Una actividad se considera terminada cuando El código está revisado; las pruebas unitarias e integrales pasan; la documentación y OpenAPI están actualizadas; las migraciones se ejecutan en un entorno limpio; los permisos están verificados; el requisito y su criterio de aceptación pueden demostrarse; y no existen errores críticos conocidos.

# 10. Entregables internos principales

| Código | Entregable |
| --- | --- |
| D-01 | Especificación de requisitos aprobada. |
| D-02 | Matriz de trazabilidad. |
| D-03 | Mapa de módulos, eventos y estados. |
| D-04 | DER y diccionario de datos. |
| D-05 | ADR y guía de arquitectura. |
| D-06 | Repositorio y CI configurados. |
| D-07 | Backend documentado y probado. |
| D-08 | Frontend/PWA validado. |
| D-09 | Suite de pruebas y reporte de calidad. |
| D-10 | Manual de despliegue, respaldo y recuperación. |
| D-11 | Manual breve de usuario. |
| D-12 | Acta de aceptación y plan de soporte. |